بازطراحی «گزارش‌ساز» و «خروجی گزارش»

بررسی معماری فعلی، تحلیل شکاف (Gap Analysis) و معماری پیشنهادی

سامانه مدیریت کارگاه الکتروپمپ

نسخه‌ی پیشنهادی برای تأیید — ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

وضعیت این سند: پیش از شروع کدنویسی، برای تأیید معماری. هیچ تغییری در کد هنوز انجام نشده است. پس از تأیید (یا اصلاح) تصمیم‌های بخش ۷، پیاده‌سازی فاز به فاز شروع می‌شود.

# فهرست

(اگر فهرست خالی نمایش داده شد، در Word روی آن راست‌کلیک کنید و «Update Field» را بزنید.)

# ۱. خلاصه‌ی مدیریتی

فرم‌ساز و فرایندساز فعلی پایه‌ی خوبی برای گزارش‌ساز حرفه‌ای هستند: همه‌ی فیلدها و مراحل در پایگاه داده تعریف شده‌اند (نه در کد)، هر پاسخ فرم به یک رکورد می‌رسد و هر اجرای فرایند با وضعیت و زمان هر مرحله ثبت می‌شود. بنابراین گزارش‌ساز جدید بدون پایگاه داده‌ی موازی و بدون بازنویسی فرم‌ساز و فرایندساز، مستقیماً روی همین ساختار سوار می‌شود.

در مقابل، بخش گزارش فعلی سه محدودیت اساسی دارد:

- ۱۴ گزارش ثابت در کد نوشته شده‌اند و مدیر نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد یا گزارش تازه‌ای بسازد و ذخیره کند.

- گزارش‌ساز پویای فعلی فقط روی رکوردهاست؛ به فرایندها، مراحل، زمان‌ها و کاربران دسترسی ندارد، گزارشی ذخیره نمی‌شود، نسخه، انتشار و دسترسی ندارد.

- خروجی Word، نمودار حرفه‌ای، داشبورد قابل طراحی، تحلیل تخصصی، Snapshot، زمان‌بندی و وابستگی وجود ندارد.

پیشنهاد این سند: یک «لایه‌ی گزارش‌دهی مرکزی» با پنج جزء — کاتالوگ منابع داده (از روی فرم‌ساز و فرایندساز، خودکار)، موتور کوئری، موتور فرمول، تعریف گزارش نسخه‌دار، و موتورهای نمایش و خروجی — که داشبورد، تحلیل تخصصی و همه‌ی خروجی‌ها از یک تعریف گزارش مشترک ساخته شوند. اجرا در ۸ فاز پیشنهاد شده است (بخش ۶).

# ۲. بررسی ساختار فعلی سامانه

## ۲.۱ فرم‌ساز (Form Schema و Field Definition)

- فرم = «بخش» (form_sections): ۲۳ بخش؛ هر بخش کد، عنوان، ستون‌بندی، وضعیت و شرط نمایش (visible_when) دارد. «فرم‌های علت خرابی» نیز همین بخش‌ها هستند.

- فیلد (form_fields): ۱۳۹ فیلد با نوع (متن، عدد، متن بلند، تاریخ میلادی/شمسی، لیست، تک‌انتخابی، چندانتخابی، جستجوی خودکار، چک‌لیست)، الزامی بودن، حداقل/حداکثر، ستون ذخیره، منبع گزینه و «برداشت از سوابق».

- گزینه‌ها: یا از فهرست مشترک (lookup_categories / lookup_items — ۶۰۲ گزینه) یا گزینه‌های اختصاصی فیلد (form_field_options).

- شرط‌ها: هر فرم یا فیلد می‌تواند به چند پرسش وصل باشد (قاعده‌های a=x|y;b=z).

- نسخه‌بندی فرم: وجود ندارد؛ تغییر یک فیلد روی همه‌ی داده‌ها اثر دارد (بخش ۳).

## ۲.۲ ذخیره‌ی پاسخ‌ها (Form Response)

- records (۳٬۰۵۹ ردیف): هر عملیات کامل (هر پاسخ فرم اصلی) یک ردیف؛ حدود ۶۰ ستون نوع‌دار برای فیلدهای پایه — تاریخ شمسی و میلادی، چاه، مرکز، گزینه‌ها به‌صورت کلید به lookup_items، اعداد و متن‌ها.

- record_tags: مقدارهای چندانتخابی (مثلاً چند علت خرابی) — هر مقدار یک ردیف.

- record_dynamic_values: پاسخ فیلدهایی که مدیر در فرم‌ساز ساخته (متن/عدد/تاریخ) — ساختار EAV.

- پیش از ثبت نهایی: پاسخ هر مرحله‌ی فرایند در workflow_stage_entries.payload_json و مجموع آن در workflow_instances.payload_json نگه داشته می‌شود و در پایان به یک رکورد تبدیل می‌شود.

## ۲.۳ فرایندساز (Process Definition و Instance)

- workflow_definitions: چند فرایند هم‌زمان (فعلاً کشیدن و نصب) با «برای عملیات».

- workflow_stages: مرحله‌ها با متولی‌ها (workflow_stage_owners)، درِ شروع، مسیر بر اساس مرکز، ارجاع، تأیید، تصمیم‌ها (توقف/برگشت) و اختیارات هر کاربر.

- workflow_stage_items: رابطه‌ی فرایند و فرم: هر مرحله کدام فرم‌ها (بخش‌ها) یا فیلدها را، قابل ویرایش یا قفل، دارد.

- workflow_instances: هر اجرا: فرایند، نوع عملیات، چاه، وضعیت (در جریان / تکمیل / لغو / متوقف)، زمان ایجاد و پایان، ایجادکننده، رکورد نهایی، دلیل توقف.

- workflow_stage_entries: وضعیت هر مرحله در هر اجرا، کاربر، زمان شروع و ثبت، ارجاع‌ها، تأییدها، درخواست مستند. تعداد برگشت‌ها از وضعیت‌ها و گزارش رویدادها قابل استخراج است.

- نسخه‌بندی فرایند و SLA: وجود ندارد؛ برای SLA باید یک فیلد اختیاری «مهلت مرحله» اضافه شود.

## ۲.۴ کاربران و RBAC

- app_users: کاربران با نقش (۵ نقش ثابت: مدیر، سرپرست، ثبت اطلاعات، متولی مرحله، فقط مشاهده) و امکان دسترسی‌های دستی برای هر کاربر.

- دسترسی‌ها: فهرست کدهای دسترسی (مثلاً record.view، report.view، report.build، workflow.manage) که هم صفحه‌ها و هم APIها را کنترل می‌کنند.

- واحد/دپارتمان: ستون متنی «واحد» و ارتباط کاربر با «مرکزها» (app_user_centers). جدول مستقل واحد یا گروه وجود ندارد.

- محدودیت داده در سطح ردیف: وجود ندارد؛ هر کسی record.view دارد همه‌ی رکوردها را می‌بیند.

## ۲.۵ گزارش‌گیری و خروجی فعلی

- ۱۴ گزارش ثابت + ۳ گزارش تکمیلی در app/reports/registry.py — هر کدام یک تابع در کد.

- گزارش‌ساز پویا (app/reports/builder.py): فقط منبع «رکوردها»، ستون‌ها از یک فهرست ثابت به‌علاوه‌ی فیلدهای فرم‌ساز، فیلتر، گروه‌بندی تک‌سطحی، تجمیع و ستون محاسباتی ساده. گزارش ذخیره نمی‌شود.

- خروجی: Excel، CSV، JSON، PDF (reportlab با راست‌به‌چپ فارسی) و چاپ. Word و نمودار در خروجی وجود ندارد.

- داشبورد: صفحه‌ی ثابت با چند شاخص و نمودار ساده؛ قابل طراحی نیست.

- گزارش رویدادها: audit_logs وجود دارد و قابل استفاده برای ثبت عملیات گزارش‌ساز است.

## ۲.۶ قیدهای فنی که معماری باید رعایت کند

- اجرای محلی روی شبکه‌ی سازمان، بدون اینترنت: همه‌ی کتابخانه‌های صفحه (از جمله نمودار) باید داخل برنامه باشند، نه از CDN.

- پایگاه داده SQLite و نسخه‌ی قابل اجرای ویندوز (PyInstaller): هر کتابخانه‌ی تازه باید در بسته‌ی نصب قرار گیرد.

- جدول‌های بلااستفاده‌ی قدیمی (workflow_edges، workflow_events، workflow_node_principals، users) باقی مانده‌اند؛ گزارش‌ساز از آن‌ها استفاده نمی‌کند.

# ۳. تحلیل شکاف (Gap Analysis)

ستون «فاز» به نقشه‌ی اجرا در بخش ۶ اشاره دارد.

| حوزه | موجود در سامانه | باید اضافه/اصلاح شود | فاز |
| --- | --- | --- | --- |
| منبع داده: فرم‌ها و پاسخ‌ها | رکوردها + فیلدهای فرم‌ساز (فقط در گزارش‌ساز ساده) | کاتالوگ خودکار همه‌ی فیلدها با نوع داده و نقش (بعد/سنجه/تاریخ/...) از روی فرم‌ساز | ۲ |
| منبع داده: فرایندها و مراحل | ندارد | منابع «اجرای فرایند» و «مرحله‌ی فرایند» با زمان‌ها، مدت‌ها، وضعیت، متولی، برگشت‌ها، ارجاع‌ها + داده‌ی فرم‌های هر مرحله | ۲ |
| منبع داده: کاربران، مراکز، چاه‌ها | ندارد (فقط در گزارش‌های ثابت) | منابع مستقل و قابل ترکیب | ۲ |
| ترکیب منابع (Join) | ندارد | رابطه‌های تعریف‌شده در کاتالوگ: رکورد↔چاه↔مرکز، اجرا↔رکورد، مرحله↔اجرا، ↔کاربر | ۲ (پایه) / ۸ (پیشرفته) |
| انتخاب ستون، عنوان، ترتیب، فرمت | ستون و ترتیب ساده | کامل، با فرمت عدد/تاریخ/درصد | ۲ |
| فیلترها | چند عملگر ساده، AND | همه‌ی عملگرها، بازه‌های نسبی تاریخ شمسی، AND/OR و گروه‌های تو در تو | ۲ |
| Group By و تجمیع | تک‌سطحی؛ COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX | چندسطحی؛ + DISTINCT، MEDIAN، PERCENTILE، STDDEV، VARIANCE، RANGE؛ قابل افزودن | ۲ |
| فیلد محاسباتی / فرمول | چند محاسبه‌ی ازپیش‌تعریف | موتور فرمول امن با توابع و اعتبارسنجی پیش از ذخیره | ۳ |
| KPI | ندارد | KPI با هدف، وضعیت، رنگ، مقایسه با دوره‌ی قبل و روند | ۳ |
| نمودار | نمودار میله‌ای ساده | Chart Builder ماژولار با همه‌ی نمودارهای خواسته‌شده (کتابخانه‌ی داخلی، بدون اینترنت) | ۳ |
| جدول | جدول ساده | جمع/میانگین در Footer، زیرجمع گروه‌ها، صفحه‌بندی، جستجو، ستون ثابت، قالب‌بندی شرطی | ۳ |
| داشبورد قابل طراحی | ندارد | چیدمان شبکه‌ای (جابه‌جایی، تغییر اندازه، کپی، حذف)، واکنش‌گرا | ۴ |
| فیلتر تعاملی و Drill-down | ندارد | فیلتر سراسری روی همه‌ی اجزا؛ مسیر Drill-down تا رکورد | ۴ |
| تحلیل تخصصی | ندارد | جدول کامل، آمار توصیفی، Cross-tab، مقایسه‌ی گروه‌ها، روند، داده‌ی خام | ۴ |
| گزارش به‌عنوان موجودیت، نسخه، انتشار | ندارد | reports + report_versions؛ چرخه‌ی پیش‌نویس ← آزمایش ← منتشر ← بایگانی | ۲ و ۵ و ۷ |
| دسترسی گزارش | دو کد کلی report.view / report.build | ماژول «دسترسی گزارش‌ها»: کاربر/نقش/مرکز/گروه × سطح‌ها (داشبورد، تحلیل، داده‌ی خام، هر نوع خروجی، چاپ) | ۵ |
| امنیت داده | بدون محدودیت ردیف | دو دروازه: دسترسی گزارش + دسترسی پایه‌ی منبع داده؛ امکان محدودسازی به مراکز کاربر | ۵ |
| Excel حرفه‌ای | یک برگه | برگه‌های خلاصه، جدول‌ها، داده‌ی خام، نمودار، فیلترها، Freeze و AutoFilter | ۶ |
| PDF حرفه‌ای | جدول با راست‌به‌چپ | لوگو، سربرگ، پاورقی، شماره صفحه، KPI، نمودار، A4 عمودی/افقی | ۶ |
| Word | ندارد | خروجی ساخت‌یافته با ۹ بخش خواسته‌شده | ۶ |
| Snapshot، زمان‌بندی | ندارد | ذخیره‌ی نتیجه‌ی منجمد؛ زمان‌بندی روزانه تا فصلی (آماده‌ی ارسال در آینده) | ۷ و ۸ |
| وابستگی و هشدار تغییر ساختار | فقط هشدار حذف فیلد در فرم‌ساز | ثبت وابستگی گزارش به فیلد/فرم/مرحله؛ هشدار در فرم‌ساز و فرایندساز | ۷ |
| گزارش رویداد | audit_logs عمومی | ثبت همه‌ی عملیات گزارش‌ساز با نسخه | ۷ |
| کارایی | بدون محدودیت | صفحه‌بندی، سقف ردیف، کش، صف خروجی در پس‌زمینه | ۸ |

# ۴. معماری پیشنهادی

## ۴.۱ لایه‌ها

فرم‌ساز، فرایندساز، کاربران و مراکز ← کاتالوگ منابع داده ← موتور کوئری ← موتور فرمول ← تعریف گزارش (نسخه‌دار) ← داشبورد / تحلیل تخصصی / Excel / PDF / Word / CSV / JSON / چاپ

هر بخش فقط با لایه‌ی کنار خودش حرف می‌زند؛ افزودن منبع داده یا نمودار یا نوع خروجی تازه به بازنویسی لایه‌های دیگر نیاز ندارد.

## ۴.۲ کاتالوگ منابع داده (Data Source Registry)

هر منبع داده یک ثبت در کد است که فقط «چگونه خواندن» را می‌داند؛ فیلدهایش در زمان اجرا از فرم‌ساز و فرایندساز ساخته می‌شوند. بنابراین فیلدی که فردا در فرم‌ساز اضافه شود، بلافاصله در گزارش‌ساز هست.

| منبع داده | هر ردیف یعنی | فیلدها (نمونه) |
| --- | --- | --- |
| پاسخ فرم‌ها (رکوردها) | یک عملیات ثبت‌شده | همه‌ی فیلدهای فرم‌ساز (پایه، چندانتخابی، ساخته‌ی مدیر) + چاه، مرکز، سال/ماه/فصل، ثبت‌کننده |
| اجرای فرایند | یک اجرای فرایند | فرایند، عملیات، وضعیت، شروع/پایان، مدت کل، مرحله‌ی جاری، تعداد برگشت، دلیل توقف، ایجادکننده + فیلدهای فرم‌های آن اجرا + رکورد نهایی |
| مرحله‌ی فرایند | یک مرحله در یک اجرا | مرحله، وضعیت، متولی/ثبت‌کننده، زمان شروع و ثبت، مدت، تأخیر نسبت به مهلت، ارجاع، تأیید، برگشت |
| کاربران | یک کاربر | نقش، مراکز، تعداد رکورد ثبت‌شده، مراحل انجام‌شده، میانگین زمان انجام |
| مراکز (واحدها) | یک مرکز | تعداد چاه، عملیات، فرایندهای باز |
| چاه‌ها | یک چاه | مرکز، عمق، کلاس، کد PM، تعداد خرابی، آخرین عملیات |
| ترکیبی فرم + فرایند | یک اجرا با رکورد و چاه | همه‌ی فیلدهای بالا از طریق رابطه‌ها |

انواع داده از نوع فیلد در فرم‌ساز تشخیص داده می‌شود: متن، عدد صحیح/اعشاری، درصد، بله/خیر، تاریخ، تاریخ‌وزمان، زمان، تک‌انتخابی، چندانتخابی، کاربر، مرکز، فایل (مستندات)، رابطه، محاسباتی. هر نوع فقط نقش‌ها و فیلترها و تجمیع‌های مناسب خودش را در رابط کاربری نشان می‌دهد.

## ۴.۳ تعریف گزارش (Report Definition)

هر نسخه‌ی گزارش یک سند JSON کامل است که همه‌ی بخش‌ها را دارد و داشبورد، تحلیل و همه‌ی خروجی‌ها از همین یک سند تولید می‌شوند:

- اطلاعات (نام، توضیح، دسته، برچسب‌ها)

- منبع داده و رابطه‌ها

- فیلدها با نقش (بعد، سنجه، فیلتر، گروه، مرتب‌سازی، محاسبه، نمایش، دسته، تاریخ، KPI)، عنوان و فرمت

- فیلترها (درخت AND/OR) و فیلترهای تعاملی

- گروه‌بندی چندسطحی و تجمیع‌ها

- فیلدهای محاسباتی (فرمول)

- KPIها

- نمودارها

- جدول‌ها

- چیدمان داشبورد

- مسیرهای Drill-down

- تنظیمات تحلیل تخصصی

- تنظیمات خروجی (لوگو، سربرگ، جهت صفحه، بخش‌ها)

## ۴.۴ پایگاه داده — جدول‌های تازه

هیچ داده‌ای تکرار نمی‌شود: گزارش‌ها فقط «تعریف» و «نتیجه‌ی منجمد» را نگه می‌دارند و داده را همیشه از جدول‌های فعلی می‌خوانند.

| جدول | نقش |
| --- | --- |
| report_categories | دسته‌بندی پویای گزارش‌ها |
| reports | موجودیت گزارش: نام، دسته، وضعیت (پیش‌نویس/آزمایش/منتشر/بایگانی)، نسخه‌ی فعال، سازنده، زمان‌ها |
| report_versions | هر نسخه: سند تعریف JSON کامل، شماره، یادداشت، سازنده؛ نسخه‌ی منتشرشده تغییرناپذیر |
| report_dependencies | وابستگی هر نسخه به فیلد/فرم/مرحله/فرایند — برای هشدار تغییر ساختار |
| report_permissions | چه کسی (کاربر/نقش/مرکز/گروه) به کدام گزارش با چه سطوحی |
| report_favorites | علاقه‌مندی‌های هر کاربر |
| report_snapshots | نتیجه‌ی منجمد یک اجرا با نسخه، فیلترها و زمان |
| report_export_jobs | صف خروجی‌های سنگین در پس‌زمینه و فایل‌های آماده |
| report_schedules | زمان‌بندی اجرا (روزانه/هفتگی/ماهانه/فصلی) و گیرندگان آینده |
| user_groups + user_group_members | گروه‌های کاربری برای دسترسی (اختیاری؛ تصمیم ۱) |

دلیل نگه‌داری تعریف گزارش در یک سند JSON به‌جای ۱۴ جدول جداگانه (report_fields، report_filters، …): نسخه‌بندی اتمیک و بازگردانی کامل یک نسخه در یک عمل، بدون خطر ناسازگاری بین ده‌ها ردیف. آنچه باید جست‌وجوپذیر باشد (وابستگی‌ها و دسترسی‌ها) در جدول‌های جدا استخراج می‌شود.

تنها تغییر در ساختار فعلی: یک ستون اختیاری «مهلت مرحله (ساعت)» روی مرحله‌های فرایند برای SLA و تأخیر — افزودنی و بدون تغییر منطق فرایندساز (تصمیم ۴).

## ۴.۵ موتور کوئری

- ترجمه‌ی تعریف به کوئری SQL برای فیلتر، گروه‌بندی و تجمیع‌های پایه (سریع، روی خود پایگاه داده).

- خواندن فیلدهای EAV و JSON مراحل با پیوندهای کنترل‌شده؛ تجمیع‌های آماری (میانه، صدک، انحراف معیار) در پایتون روی نتیجه‌ی فیلترشده.

- سقف ردیف و صفحه‌بندی سمت سرور؛ کش نتیجه با کلید «نسخه + فیلترها + دامنه‌ی کاربر» که با هر تغییر داده باطل می‌شود.

- هیچ SQL خامی از کاربر پذیرفته نمی‌شود؛ فقط فیلدهای کاتالوگ.

## ۴.۶ موتور فرمول

تجزیه‌گر امن اختصاصی (بدون eval) با عملگرهای + − × ÷ ٪، مقایسه‌ها و توابع IF، AND، OR، ROUND، ABS، MIN، MAX، SUM، AVG، COUNT، DATE_DIFF، DAY، MONTH، YEAR (شمسی)، CONCAT، COALESCE و قابل افزودن. فرمول پیش از ذخیره اعتبارسنجی می‌شود: نام فیلدها، نوع‌ها، تعداد ورودی توابع، تقسیم بر صفر، و حلقه بین فیلدهای محاسباتی.

## ۴.۷ نمودار

کتابخانه‌ی Apache ECharts (متن‌باز، مجوز Apache-2.0) داخل برنامه قرار می‌گیرد تا بدون اینترنت کار کند. همه‌ی نمودارهای خواسته‌شده را پوشش می‌دهد: پایه (میله‌ای، افقی، خطی، مساحت، دایره، دونات، ستونی، انباشته)، تحلیلی (پراکندگی، حبابی، هیستوگرام، جعبه‌ای، نقشه‌ی حرارتی، رادار، پارتو)، زمانی (روند روزانه تا سالانه) و مدیریتی (کارت KPI، گیج، پیشرفت، رتبه‌بندی، مقایسه). هر نوع نمودار یک ماژول مستقل است؛ افزودن نوع تازه یک ماژول تازه است.

## ۴.۸ خروجی‌ها

- Excel: openpyxl (موجود) — برگه‌های خلاصه، جدول‌ها، داده‌ی خام؛ نمودار بومی Excel؛ فرمت عدد و تاریخ؛ Freeze؛ AutoFilter؛ سربرگ و پاورقی.

- PDF: reportlab (موجود) — A4 عمودی/افقی، لوگو، نام سازمان، فیلترها، KPI، نمودار، شماره صفحه.

- Word: کتابخانه‌ی python-docx (تازه؛ تصمیم ۳) با ساختار ۹ بخشی خواسته‌شده.

- CSV، JSON، چاپ، HTML؛ PowerPoint اختیاری با python-pptx.

- تصویر نمودارها در PDF و Word از همان تعریف ECharts ساخته می‌شود؛ خروجی‌های سنگین در صف پس‌زمینه تولید و آماده‌ی دانلود می‌شوند.

## ۴.۹ امنیت و دسترسی

- ساخت، ویرایش و انتشار: فقط مدیر سیستم (دسترسی تازه‌ی report.manage؛ report.build فعلی کنار می‌رود).

- دیدن یک گزارش منتشرشده: فقط با ردیف دسترسی صریح در report_permissions برای کاربر، نقش، مرکز یا گروه او.

- دروازه‌ی دوم: هر منبع داده دسترسی پایه‌ی خود را می‌خواهد (رکوردها: record.view، فرایندها: workflow.view، کاربران: user.manage). دسترسی گزارش هرگز دسترسی داده را دور نمی‌زند.

- محدودیت ردیف (اختیاری برای هر گزارش): «فقط داده‌ی مراکز کاربر».

- سطوح جزئی: داشبورد، تحلیل، اجرا، فیلتر، Drill-down، داده‌ی خام، Excel، PDF، Word، CSV، JSON، چاپ — همه در سرور بررسی می‌شوند، نه فقط با پنهان کردن دکمه.

## ۴.۱۰ چرخه‌ی عمر گزارش

- پیش‌نویس ← آزمایش ← منتشر ← بایگانی؛ فقط «منتشر» برای کاربران دیده می‌شود.

- پیش از انتشار، اعتبارسنجی خودکار: منبع داده، وجود فیلدها، فرمول‌ها، تنظیمات نمودار، تعریف دسترسی، اجرای آزمایشی کوئری، وابستگی شکسته و تولید آزمایشی خروجی. در صورت خطا، انتشار انجام نمی‌شود و خطاها فهرست می‌شوند.

- هر ذخیره‌ی گزارش منتشرشده یک نسخه‌ی تازه می‌سازد؛ نسخه‌های قبلی قابل مشاهده، فعال‌سازی و بازگردانی‌اند.

- Snapshot: ذخیره‌ی نتیجه‌ی یک اجرا (مثلاً «گزارش عملکرد مرداد ۱۴۰۵») که با تغییر داده‌های بعدی تغییر نمی‌کند.

- وابستگی: هنگام حذف یا تغییر نوع یک فیلد در فرم‌ساز، یا حذف مرحله در فرایندساز، گزارش‌های وابسته نام برده می‌شوند.

- همه‌ی عملیات (ساخت، ویرایش، حذف، انتشار، لغو انتشار، نسخه، دسترسی، خروجی) در audit_logs با نسخه‌ی گزارش ثبت می‌شود.

## ۴.۱۱ رابط کاربری

گزارش‌ساز (فقط مدیر): فضای کار با ۱۳ گام در ستون کناری — اطلاعات، منبع داده، فیلدها، فیلترها، محاسبات، گروه‌بندی، KPI، نمودار، جدول، چیدمان، دسترسی، پیش‌نمایش، انتشار — و پیش‌نمایش زنده با داده‌ی واقعی در کنار آن.

خروجی گزارش: فهرست گزارش‌های منتشرشده‌ی مجاز با جست‌وجو، دسته و علاقه‌مندی؛ هر گزارش دو نما دارد:

- داشبورد مدیریتی: فیلترهای سراسری، کارت‌های KPI، نمودارها، هشدارها و روندها، با چیدمان مدیر.

- تحلیل تخصصی: فیلتر پیشرفته، جدول کامل، Drill-down، Cross-tab، آمار توصیفی، مقایسه‌ی گروه‌ها، داده‌ی خام، منبع و تعریف محاسبات، نسخه‌ی گزارش و خروجی.

## ۴.۱۲ گذار از وضعیت فعلی

- ۱۴ گزارش ثابت فعلی به «تعریف گزارش» (داده، نه کد) تبدیل می‌شوند تا مدیر بتواند آن‌ها را ویرایش، کپی یا بایگانی کند (تصمیم ۵).

- صفحه‌ها و APIهای فعلی گزارش تا زمانی که گزارش‌ساز جدید جایگزین کاملشان شود، کار می‌کنند؛ هیچ قابلیتی پیش از جایگزینی حذف نمی‌شود.

- فرم‌ساز و فرایندساز بازنویسی نمی‌شوند؛ فقط هشدار وابستگی گزارش‌ها به آن‌ها اضافه می‌شود.

# ۵. سناریوی پذیرش

نمونه‌ای که در پایان باید بدون تغییر کد اجرا شود: «گزارش عملکرد فرایند کشیدن»

- مدیر گزارش تازه‌ای می‌سازد و منبع «اجرای فرایند» (فرایند کشیدن) را انتخاب می‌کند.

- فیلدها: مرکز، ماه، وضعیت، مدت کل، تعداد برگشت، علت خرابی (از فرم مرحله‌ی ۱).

- فیلتر: امسال، فقط تکمیل‌شده و متوقف‌شده.

- گروه‌بندی: مرکز ← ماه؛ تجمیع: تعداد، میانگین مدت، میانه‌ی مدت.

- فرمول: «درصد تکمیل = تکمیل‌شده ÷ کل × ۱۰۰».

- KPI: کل فرایندها، درصد تکمیل (هدف ۹۰٪، سبز/زرد/قرمز)، میانگین زمان انجام با مقایسه‌ی ماه قبل.

- نمودارها: روند ماهانه، پارتوی علت‌های خرابی، مقایسه‌ی مراکز؛ جدول با جمع در Footer.

- چیدمان داشبورد و مسیر Drill-down مرکز ← ماه ← رکورد.

- دسترسی: نقش «سرپرست» — داشبورد و PDF؛ کاربر مشخص — تحلیل، داده‌ی خام و Excel.

- پیش‌نمایش و آزمون ← اعتبارسنجی ← انتشار.

- کاربر مجاز در «خروجی گزارش» فقط همین گزارش را می‌بیند، فیلتر می‌کند، Drill-down می‌کند و خروجی مجاز خود را می‌گیرد.

# ۶. نقشه‌ی اجرا

| فاز | محتوا | تحویل قابل استفاده |
| --- | --- | --- |
| ۱ | بررسی معماری و طراحی مدل داده (همین سند) | تأیید معماری |
| ۲ | جدول‌های گزارش، کاتالوگ منابع داده، موتور کوئری، انتخاب فیلد، فیلتر (AND/OR تو در تو)، گروه‌بندی و تجمیع؛ گام‌های ۱ تا ۶ گزارش‌ساز با پیش‌نمایش زنده | ساخت و ذخیره‌ی گزارش جدولی از فرم‌ها و فرایندها |
| ۳ | موتور فرمول، KPI، جدول کامل، Chart Builder و کتابخانه‌ی نمودار داخلی | گزارش کامل با نمودار و KPI |
| ۴ | چیدمان داشبورد، صفحه‌ی «خروجی گزارش»، داشبورد، تحلیل تخصصی، فیلتر تعاملی، Drill-down | استفاده‌ی کاربران |
| ۵ | ماژول دسترسی گزارش‌ها در مدیریت کاربران، گروه‌ها، محدودیت مراکز، چرخه‌ی انتشار و اعتبارسنجی | انتشار کنترل‌شده |
| ۶ | خروجی‌های Excel، PDF، Word، CSV، JSON، چاپ (+ HTML، PowerPoint اختیاری) | خروجی‌های حرفه‌ای |
| ۷ | Snapshot، نسخه‌بندی کامل، گزارش رویدادها، تشخیص وابستگی و هشدار در فرم‌ساز/فرایندساز؛ تبدیل ۱۴ گزارش فعلی | قابلیت ردیابی |
| ۸ | کش، صف خروجی پس‌زمینه، زمان‌بندی، بهینه‌سازی کوئری‌ها | کارایی و آمادگی توسعه |

بعد از هر فاز، نسخه‌ی قابل نصب با آزمون خودکار و آزمون در مرورگر تحویل می‌شود. راهنمای آموزشی Word ساخت گزارش همراه تحویل فازهای ۲ تا ۴ آماده می‌شود، چون مرحله‌ها و تصویرهای آن باید از خود رابط کاربری واقعی گرفته شوند.

# ۷. تصمیم‌هایی که تأیید شما لازم دارد

برای هر مورد، پیشنهاد من آمده است. اگر با همه موافقید، فقط بنویسید «تأیید»؛ در غیر این صورت شماره‌ی مورد و نظرتان را بنویسید.

| # | موضوع | پیشنهاد |
| --- | --- | --- |
| ۱ | «واحد/دپارتمان» در دسترسی‌ها چیست؟ | همان «مرکزها»ی فعلی به‌عنوان واحد (ارتباط کاربر با مرکز از قبل هست) + جدول ساده‌ی «گروه کاربری» برای دسترسی‌های گروهی. |
| ۲ | کتابخانه‌ی نمودار | Apache ECharts داخل برنامه (حدود ۱ مگابایت، بدون اینترنت). |
| ۳ | کتابخانه‌ی تازه برای Word (و PowerPoint) | افزودن python-docx (و در صورت تمایل python-pptx) به برنامه و بسته‌ی نصب. |
| ۴ | SLA و تأخیر | افزودن ستون اختیاری «مهلت مرحله (ساعت)» در کارت هر مرحله در فرایندساز؛ بدون تغییر منطق فعلی. |
| ۵ | ۱۴ گزارش ثابت فعلی | تبدیل به تعریف گزارش قابل ویرایش (داده) در فاز ۷؛ تا آن زمان به همین شکل کار می‌کنند. |
| ۶ | محدودیت داده به مراکز کاربر | اختیاری برای هر گزارش (پیش‌فرض: خاموش، چون امروز هم محدودیتی نیست). |
| ۷ | دسترسی ساخت گزارش | فقط مدیر سیستم (report.manage)؛ دسترسی report.build فعلی سرپرست حذف و به «مشاهده‌ی گزارش‌های مجاز» تبدیل می‌شود. |
| ۸ | گزارش‌ساز ساده‌ی فعلی | پس از آماده شدن فاز ۲ و ۳، با گزارش‌ساز جدید جایگزین می‌شود. |